存量住宅用地信息表

表一. 梨树县存量住宅用地项目清单

单位：公顷

| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在乡镇 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房的土地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梨树县保障性租赁房建设项目 | 梨树县生态旅游建设开发有限公司 | 梨树镇 | 梨树县中心城区买卖大街南、梨树镇二住宅小区西 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 0.6723 | 2023年02月07日 | 2023年07月08日 | 2025年07月07日 | 未动工 | 0.6723 |
| 2 | 梨树县2022年城镇棚户区改造项目-郭家店镇曙光小区1号和龙家苑工程 | 四平瑞祥投资建设有限公司 | 郭家店镇 | 郭家店镇光明街与北山大路交汇处东南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.6060 | 2023年02月20日 | 2023年06月18日 | 2025年06月17日 | 已动工、未竣工 | 0.6060 |
| 3 | 梨树县2022年城镇棚户区改造项目- | 四平瑞祥投资建设有限公司 | 郭家店镇 | 郭家店镇繁荣街与北山大路交汇处西南 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.5619 | 2023年02月20日 | 2023年06月18日 | 2025年06月17日 | 已动工、未竣工 | 0.5619 |
| 4 | 梨树县2022年城镇棚户区改造项目- | 四平瑞祥投资建设有限公司 | 郭家店镇 | 郭家店镇繁荣街南与北山大路交汇处西南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.6187 | 2023年02月20日 | 2023年06月18日 | 2025年06月17日 | 已动工、未竣工 | 0.6187 |
| 5 | 吉林省璞禧房地产开发有限公司房地产开发建设项目 | 吉林省璞禧房地产开发有限公司梨树县分公司 | 梨树镇 | 梨树县中心城区中兴大路西侧、梨树县烟草专卖局北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0450 | 2023年10月8日 | 2024年04月18日 | 2026年04月17日 | 未动工 | 1.0450 |